**ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1**

**результатов, предусмотренных очередью №{queue\_number} работ по Договору на «Выполнение работ по модификации информационных систем и оказание услуг по модификации компонент информационных систем»**

**г. Москва {final\_comission\_end\_date}**

Между АО «Российский экспортный центр» (далее – РЭЦ; Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственности «СевенПро» (далее – Исполнитель) заключен договор на работ по модификации информационных систем, обеспечивающих взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» и информационной системы «Реестр экспортеров», обеспечивающей в том числе обработку документов и сведений, получаемых от органов государственной власти и организаций, сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организаций, поиск и формирование предложений для экспортеров, связанных с осуществлением ими внешнеэкономической деятельности, а также анализ барьеров на внешних рынках, и услуг по модификации компонент информационных систем (далее – Системы), от 11.08.2021 № 224-2021 (далее – Договор).

В соответствии с подразделом 5.1 Технического задания (Приложение №1 к Договору; далее – ТЗ) работы по созданию Систем должны быть выполнены в рамках восемнадцати очередей.

Настоящий протокол приемочных испытаний (далее – Протокол) содержит описание итогов приемки результатов, предусмотренных этапом №3 очереди №{queue\_number} работ по Договору в части стадии «Приемочные испытания» (далее – Приемочные испытания).

Состав подсистем и сервисов Систем очереди №{queue\_number} Договора приведен в разделе 1 настоящего Протокола.

В разделе 6 Протокола приведен состав работ и перечень отчетной документации, предусмотренных очередью №{queue\_number} работ по Договору.

В соответствии с приказом АО «Российский экспортный центр» от 20.08.2021 № 149/РЭЦ «О внесении изменений в приказ АО «Российский экспортный центр» от 20.08.2021 № 215/РЭЦ» (далее – Приказ № 149/РЭЦ) образована комиссия по приемке выполненных работ и оказанных услуг по договорам, заключаемым в целях реализации механизма «одного окна» (далее – Комиссия).

В разделах 8–10 настоящего Протокола приведены: сведения о замечаниях и ошибках, выявленных в ходе испытаний; обобщенные результаты испытаний; решение Комиссии.

**1. Объект испытаний**

Объектами Приемочных испытаний являются: 1 сервис (описание назначения приведено в таблице 1), входящие в состав Систем, и созданные в рамках выполнения работ очереди №{queue\_number} Договора.

Таблица – Состав объектов Приемочных испытаний

| **№ п/п** | **Наименование** | **Назначение** |
| --- | --- | --- |
|  | {queue\_title} | {queue\_purpose} |

**2. Назначение испытаний**

Согласно пункту 4.15 Договора целью проведения Приемочных испытаний является проверка соответствия выполненных работ по созданию седьмой очереди Систем требованиям Договора, проверка устранения всех выявленных на этапе опытной эксплуатации замечаний и ошибок в работе Систем, проверка работоспособности Систем в целом и готовности седьмой очереди Систем к вводу в промышленную эксплуатацию.

**3. Состав комиссии**

Состав Комиссии, утвержденный согласно п. 1 Приказа № 149/РЭЦ, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав Комиссии

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Должность** | **И.О. Фамилия** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Вице-президент по реализации проекта «Одно окно» | Михайлик Алексей Викторович  (председатель Комиссии) |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Директор по управлению цифровыми каналами информационной системы «Одно окно» | Высотенко Иван Алексеевич |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Вице-президент | Георгиевский Станислав Игоревич |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Вице-президент по правовым вопросам | Гудков Иван Владимирович |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Вице-президент по безопасности | Костеров Максим Евгеньевич |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Управляющий директор по реализации проекта «Одно окно» | Кочергин Михаил Александрович |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Директор по развитию информационной системы «Одно окно» | Кукушкин Антон Сергеевич |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Директор по связям с органами государственной власти и нормативному регулированию мер государственной поддержки экспорта | Медина Ирина Сергеевна |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Управляющий директор по закупкам и административно-хозяйственному обеспечению | Олейник Ольга Владимировна |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Вице-президент по информационным технологиям | Смирнов Владимир Андреевич |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Помощник Генерального директора | Федюкин Олег Игоревич |
|  | АО «Российский экспортный центр» | Директор по координации проекта «Одно окно» | Цыба Владимир Евгеньевич  (секретарь Комиссии) |

**4. Место проведения испытаний**

Приемочные испытания проводились на территории Заказчика по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12.

**5. Сведения о продолжительности испытаний**

В соответствии с уведомлением Исполнителя, поступившем письмом от 15.10.2021 №000/УД (вх. от 15.10.2021 №111/РЭЦ) о готовности к проведению приемочных испытаний результатов работ, предусмотренных очередью №{queue\_number} Договора, Приемочные испытания проводились в период с {final\_comission\_start\_date} по {final\_comission\_end\_date}.

6. Перечень объектов испытаний в соответствии с Договором

6.1. Состав работ

В таблице 3 приведен состав результатов работ, предусмотренных этапом №2 очереди №{queue\_number} работ по Договору согласно подразделу 5.2 ТЗ.

Таблица 3 – Состав работ

| Очередь работ | № п/п | Наименование стадии работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.3. | Приемочные испытания | – Актуализированный паспорт  – Актуализированный документ «Альбом форматов информационного взаимодействия» (при необходимости)  – Протокол приемочных испытаний  – Отчет о проведении нагрузочного тестирования  – Акт готовности к приемке в промышленную эксплуатацию  – Ведомость машинных носителей |

6.2. Перечень документации

В соответствии с подразделами 5–8 ТЗ по завершении Приемочных испытаний Систем Исполнителем представлены следующие результаты:

1. Спецификация требований программного обеспечения (далее – СТ).
2. Пояснительная записка к техническому проекту (далее – ПЗ к ТП).
3. Программа и методика испытаний (далее – ПМИ).
4. Программа опытной эксплуатации (далее – ПОЭ).
5. Программная документация в составе:
   1. Паспорт ИС «Одно окно».
   2. Паспорт ИС «Реестр экспортеров».
   3. Альбом форматов информационного взаимодействия.
   4. Исходный код специального программного обеспечения (далее – СПО), дистрибутивы СПО.
6. Исходный код и дистрибутивы СПО.
7. Эксплуатационная документация в составе:
   1. Руководство администратора (далее – РА).
   2. Руководство пользователя (далее – РП).
   3. Методические материалы к инструктажу пользователей, включая программу инструктажа ключевых пользователей по вопросам использования ИС «Одно окно» и ИС «Реестр экспортеров».
   4. Ролевая модель ИС «Одно окно» и ИС «Реестр экспортеров».
8. Методика нагрузочного тестирования.
9. Отчет проведения нагрузочного тестирования.
10. Ведомостей машинных носителей.
11. Организационно-распорядительная документация в составе:
    1. Протокол приемочных испытаний
    2. Отчет о проведении нагрузочного тестирования
    3. Акт готовности к приемке в промышленную эксплуатацию
    4. Ведомость машинных носителей

Перечисленные выше документы размещены в информационной системе «Confluence» по адресу https://confluence.exportcenter.ru/x/hXPpAw по согласованию, установленному между Заказчиком (исх. от 25.08.2021 №3983) и Исполнителем (исх. от 27.08.2021 №381/УД).

Кроме того, согласно пункту 5 раздела 7 ТЗ, по результату завершения каждой очереди работ по Договору Заказчику представляются отчетные документы в 2-х экземплярах в печатном виде, а также в электронном виде на флеш-диске.

**7. Сведения о результатах наблюдений за правильностью функционирования Систем в ходе испытаний**

В соответствии с Приказом № 149/РЭЦ образована экспертная группа по проведению экспертизы выполненных работ и оказанных услуг по договорам, заключаемым в целях реализации механизма «одного окна» (далее – Экспертная группа).

По итогам проверки Экспертной группой результатов работ, предусмотренных очередью №{queue\_number} Договора, подготовлено 7 заключений, приведенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

**8. Сведения о замечаниях и ошибках, выявленных в ходе испытаний**

Согласно заключениям, упомянутым в разделе 7 настоящего Протокола, установлено, что результаты выполненных работ не содержат несоответствий требованиям ТЗ и СТ.

**9. Обобщенные результаты испытаний**

На заседании присутствовало     ( ) членов Комиссии. Необходимый кворум имеется.

Комиссия рассмотрела:

– сведения о результатах наблюдений за правильностью функционирования Систем в ходе проведения Приемочных испытаний, упомянутые в разделе 7 настоящего Протокола;

– сведения о замечаниях и ошибках, выявленных в ходе проведения Приемочных испытаний, приведенные в разделе 8 настоящего Протокола.

По итогам рассмотрения представленных результатов выполненных работ, предусмотренных десятой очередью работ по Договору, а также с учетом заключений Экспертной группы и состоявшегося обсуждения, Комиссия установила, что Системы успешно прошли Приемочные испытания.

**10. Решение комиссии**

Комиссия, рассмотрев представленные результаты (разделы 6 и 8 настоящего Протокола), а также приложенное экспертное заключение (раздел 7 настоящего Протокола), установила:

1. В соответствии с требованиями пункта 4.15 Договора устранены все замечания и ошибки в работе Систем, выявленные на этапе опытной эксплуатации.
2. Результаты выполненных работ, предусмотренные очередью №{queue\_number} Договора, соответствуют условиям Договора и подлежат приемке.

**Приложение**: Экспертное заключение на \_\_ стр., в 1 экземпляре, в количестве 1 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия И.О.** | **Должность** | **Дата** | **Подпись** |
| Со стороны Заказчика: | | | |
| Михайлик Алексей Викторович  (председатель Комиссии) | Вице-президент по реализации проекта «Одно окно» |  |  |
| Высотенко Иван Алексеевич | Директор по управлению цифровыми каналами информационной системы «Одно окно» |  |  |
| Георгиевский Станислав Игоревич | Вице-президент |  |  |
| Гудков Иван Владимирович | Вице-президент по правовым вопросам |  |  |
| Костеров Максим Евгеньевич | Вице-президент по безопасности |  |  |
| Кочергин Михаил Александрович | Управляющий директор по реализации проекта «Одно окно» |  |  |
| Кукушкин Антон Сергеевич | Директор по развитию информационной системы «Одно окно» |  |  |
| Медина Ирина Сергеевна | Директор по связям с органами государственной власти и нормативному регулированию мер государственной поддержки экспорта |  |  |
| Олейник Ольга Владимировна | Управляющий директор по закупкам и административно-хозяйственному обеспечению |  |  |
| Смирнов Владимир Андреевич | Вице-президент по информационным технологиям |  |  |
| Федюкин Олег Игоревич | Помощник Генерального директора |  |  |
| Цыба Владимир Евгеньевич  (секретарь Комиссии) | Директор по координации проекта «Одно окно» |  |  |
| Со стороны Исполнителя: | | | |
| Мартынов Александр Борисович | Генеральный директор |  |  |

Приложение № 1 к Протоколу

Экспертное заключение по проверке результатов работ, предусмотренных очередью №{queue\_number} работ по Договору